Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной деятельности:

«Реконструкция ВЛ-10кВ №506»

График работ по проведению ОВОС

| Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | 24.10.2022 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчёта ОВОС | 25.10.2021 – 18.11.2022 |
| Размещение предварительного уведомления о планируемой деятельности | 19.11.2022 |
| Создание комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений | 21.11.2022 – 25.11.2022 |
| Уведомление общественности о начале процедуры общественных обсуждений | 26.11.2022 |
| Ознакомление общественности с отчётом об ОВОС | 26.11.2022 – 25.12.2022 |
| Приём обращений общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС | 28.11.2022 – 09.12.2022 |
| Уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС* | Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан |
| Проведение собрания по обсуждению отчёта об ОВОС* | Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан |
| Оформление протокола собрания* | Дополнительный срок, в случае обращения граждан |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям общественности* | Дополнительная неделя, в случае обращения граждан |
| Оформление результатов общественных обсуждений | Начало января 2023 |
| Предоставление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | Середина января 2023 (срок проведения ГЭЭ – 1 месяц) |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | Середина февраля 2023 года |

* - в случае обращения общественности с заявлением о необходимости проведения собрания

Общая характеристика планируемой деятельности

Предусмотрены  технические решения по реконструкции участка ВЛ-10 кВ №506 от ПС-110/10 кВ «Ружаны» в пролетах опор №№41-88; 97-100 согласно заданию на проектирование, выданному филиалом «Пружанские электрические сети» РУП «Брестэнерго» от 03.06.2022г.

Объектом предусматривается демонтаж существующих железобетонных опор, алюминиевого провода сечением до 70мм2.  Взамен демонтируемого участка ВЛ-10 кВ предусматривается строительство нового участка ВЛП-10 кВ расчетного сечения

Реализация планируемой хозяйственной деятельности –  проектирование и строительство  - собственные средства  РУП «Брестэнерго».

Работы по замене трассы 10кВ ведутся за границами населенных пунктов северо-восточнее от городского поселка Ружаны частично в  границах существующих участков РУП «Брестэнего»  (Свидетельство о государственной  регистрации  №124/223-1923 от 22.08.2008 и Свидетельство о государственной  регистрации  №124/223-1924 от 22.08.2008), частично под прокладку трассы 10кВ выделяется дополнительный земельный участок на землях ОАО «Ружаны-Агро» согласно Акту выбора места размещения земельных участков от 06.10.2022, утвержденному председателем Пружанского районного исполнительного комитета 10.10.2022, согласованному Председателем Брестского областного исполнительного комитета 20.10.2022.

Земельные участки для реконструкции линии 10 кВ  имеют ограничения (обременения) прав в связи с их расположением в охранных зонах электрических сетей свыше 1000В, на территории заказников и памятников природы, объявленных без изъятия земельных участков у землепользователей (в границах республиканского  биологического заказника «Ружанская пуща»).